市交投集团党委

关于巡察整改情况的通报

根据市委统一部署，2020年10月29日至12月31日，市委第二巡察组对市交投集团党委进行了巡察，2021年3月8日，市委巡察组向市交投集团党委反馈了巡察意见。根据党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作组织情况

集团党委高度重视巡察组反馈意见，把巡察整改作为一项重大政治任务来抓，从讲政治、讲党性的高度，严肃认真对待，深刻剖析反思，全面举一反三，坚决贯彻推进，确保巡察反馈意见得到扎实有效整改落实。

一是加强组织领导。集团党委成立了由集团党委书记任组长、副书记为常务副组长、其他班子成员为副组长和相关单位（部门）负责人为成员的巡察整改工作领导小组，统筹推进巡察整改工作，为巡察整改工作有效落实提供组织保障。

二是压实目标责任。针对巡察反馈的清单，集团党委主动认领巡察反馈问题，按照党委书记为落实巡察整改第一责任人及“谁主管、谁负责”的原则，逐条逐项认真研究巡察组反馈的问题，经反复修改，将巡察反馈的4个方面15个问题，细化为76个具体问题，明确整改时限、分解任务、落实到人，切实做到领导责任到位、任务分解到位，全面压实整改工作责任。

三是统筹协调推进。集团党委把巡察整改工作与当前的重点工作紧密结合起来，统筹谋划、务求实效。把巡察整改工作与纠正“四风”和作风纪律专项整治、“清风行动”专项行动“回头看”等活动结合起来，切实转变工作作风，形成全面从严治党的强大工作合力。

二、整改落实情况

（一）已整改完成的问题

针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题，即知即改、立行立改，截至目前，共计41个问题已整改完成。

1．关于“集团党委学习贯彻习近平总书记加强国有企业改革发展和党的建设的重要指示精神不够深入扎实，集团和子公司党委中心组学习质量不够高，对照上级党委要求，紧扣思想实际和工作职责深入讨论交流和专题研究较少，面向基层党组织和党员干部的专题学习培训活动基本未开展”问题的整改。

一是将习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记视察江苏重要讲话精神等教育材料纳入中心组学习、党员统一活动日等学习计划当中；二是按照集团党委《中心组学习制度》和《中心组学习计划》定期组织学习；三是将党史教育学习与党员培训结合开展，于4月30日邀请工学院教授对集团党员干部进行党史教育培训。四是制定集团党员全年培训计划，第一批为期六天的党性教育培训班于5月31日开展。

2． 关于“集团党委服务发展大局，提升城市能级的统筹思维意识和执行力还不够强，完成市委市政府重点任务进度不够快。2020年22个‘两重一实’和城建交通项目中，盐丰快速路建设等一些项目在巡察进驻时尚未达到时序进度要求”问题的整改。

一是城北现代物流产业园及高铁科创组团作为提升城市能级的重要载体项目，集团党委从服务发展大局的高度，集中各方面资源要素，加强招商力度，确保项目有序推进。

二是对于2021年全市“两重一实”和城建交通项目，加强工程项目进度管理，对照时序进度，对亮黄灯项目，要求项目办说明原因并及时整改。对红灯项目安排专人，及时跟进，查明原因，对项目专班层面不能解决的事项，提请集团领导会办协调，确保工程按时序进度要求推进。

3． 关于“集团响应‘新基建’的主动意识不强，涉及‘新基建’领域不宽，新能源充电桩建设与市委市政府要求还存在一定差距”问题的整改。

加快推进全市域充电桩建设布局规划编制工作，做好2021年计划实施的1030根充电桩建设工作。

4．关于“公交发展与城市建设还不相适应，大市区公交线路仍需持续优化，‘等车难’和运力过剩问题并存，公交智能化应用不广泛，推进城乡公交一体化建设还不够迅速，公交系统提质增效任务较重，与打造幸福交通的要求还有差距”问题的整改。

一是配合专业机构（南京城交院）对我市公交线路深入研究和精细规划。已签订《开放大道和新都路周边常规线路协同优化方案》规划设计合同，正进一步深化线路优化设计方案。二是按照市委市政府要求，每季度对公交线路进行适时调整。2020年新增线路18条，优化调整线路31条，加密线路8条，延长13条线路运营时间。截至今年6月底，优化调整线路47条，加密线路2条，延长2条线路运营时间。三是加大市场调研和客流分析，创新公交个性化服务模式。新开通定制公交线路4条。调整延伸3条公交线路终点站。

5．关于“集团负债规模逐年加大，债务风险不断积聚，资产负债率已接近65%的预警线，还本付息压力较大。下属企业经营管理能力不强，市场化竞争力较弱，造血功能不足，2019年，集团下属20个经营企业净利润仅2483万元，其中4个亏损企业亏损总额1388万元，还有部分企业存在潜亏风险”问题的整改。

一是积极争取化债资金，顺利完成本年度隐性债务化解目标，严格控制融资成本，减少财务费用支出，多渠道拓展融资渠道；二是推动市场化竞争企业的混改比例，利用社会资本优势激活经营活力；三是制定连续亏损三年以上的非主业项目退出工作方案，一律予以撤并或者更换为主业项目，降低亏损企业数量；四是按照净利润年度增长速度10%以上进行任务分解，并严格兑现考核，降低总体亏损额。

6．关于“集团尚未建立完善的应收账款管理制度，截至2020年9月，集团贸易业务应收账款达3.09亿元”问题的整改。

在修订印发集团《应收款项管理办法》的基础上，集团会计核算中心每月将应收账款清单提供给业务部门负责人督促做好催收工作。

7．关于“交投物流公司会计基础工作不扎实，财务人员缺乏有效相互制约”问题的整改。

已成立集团会计核算中心，交投物流财务人员已于2020年11月份统一纳入集团会计核算中心，相关人员已重新分工。

8．关于“盐海动车仓储管理混乱，成本核算不规范，导致资产核算失真，会计账目不能完整反映企业资产状况”问题的整改。

一是制定仓储管理制度，将仓库与车间分离，专人管理，加强物料管控；二是加强技术部门产品原料组成管理，完善所有产品基础资料，并加强核算；三是各部门参与ERP产品生产流程，规范、精准产品成本核算。借助ERP系统的上线整改完成了以往仓储管理混乱、成本核算不规范、账目不实的情况。

9．关于“公交公司老职工要求增加养老保险和发放购房补贴”问题的整改。

养老保险方面：一是根据市委市政府《关于推进国有企业退休人员社会化管理工作实施方案通知》要求，2020年7月制定了公司《退休人员社会化管理工作实施方案》，自2020年起至2022年止,逐步取消统筹外项目及费用，并不得提高发放标准。二是自2016年7月起，经公交公司党委研究，按工资总额足额为职工缴纳社会保险。

购房补贴方面：一是《关于妥善处理市直企业职工来市集访要求发放房补工作的通知》（盐信联﹝2014﹞7号）明确要求，“相关企业要严格执行相关政策，根据自身条件和当时的改制方案做好落实工作，不得随意作为”。2015年10月，公交公司党委根据要求，结合实际，研究决定“购房补贴不再补发”。二是2020年3月，公交公司党委针对职工诉求补发购房补贴事宜，根据以上文件精神和2015年10月党委会决定，重申“购房补贴不再补发”。三是为充分保障和提高职工退休后待遇水平，公司在不额外要求市级财政专项补贴的情况下，实施了企业年金。

10．关于“集团系统少数党组织和党员干部安全生产理念树得不够牢，安全责任意识还不强”问题的整改。

一是将习近平总书记关于安全生产重要论述、安全生产法律法规以及上级关于安全工作决策部署等纳入党委中心组、党日活动重要内容。二是将安全生产工作纳入各级目标考核范围。按照《安全生产工作考核细则（试行）》，对各直属单位进行安全检查考核工作，并将结果折算纳入经营业绩考核，与所有员工工资挂钩。

11．关于“集团对安全监管队伍建设不够重视，安全管理人员配备不到位，存在一人多岗现象。集团两千多名职工中仅有1名安全管理专业毕业的人员，投资近50亿元的高铁枢纽工程仅聘用1名建筑施工类注册安全工程师”问题的整改。

一是集团本部设置专门安全管理部门（即安全管理部）负责日常安全工作开展，设定编制6人，现有3人，2020年招录一名安全专业应届硕士毕业生，7月底前到岗；各二级公司配备专职安全管理人员。二是2021年2月份招录一名具有注册安全工程师的工程项目管理人员，定岗在绿阳集团。三是将注册安全工程师纳入聘任专业技术职务范围内，鼓励安全管理人员考取注册安全工程师。

12．关于“部分企业安全生产制度不完善，监管浮于表面，隐患整改跟踪不力，未形成管理闭环。盐海动车公司安全教育缺失、安全责任缺位，被应急管理、消防等部门处罚7.8万余元；2020年初，国家、省安全生产督导组现场检查时均发现铁投公司高铁枢纽工程存在施工管理混乱、消防管理不到位等问题，并责成整改”问题的整改。

针对盐海动车被处罚事宜，一是盐海动车公司在整改被查问题的基础上，举一反三，不断强化安全生产工作。二是严格按照《安全生产责任追究制度（试行）》，对责任单位、责任人员进行严肃处理。三是集团对盐海动车公司安全生产、疫情防控等工作进行日常指导。

针对高铁枢纽工程被国家、省安全生产督导组责成整改事宜，一是完成对高铁枢纽工程项目所发现问题的整改工作同时，举一反三，严格执行安全周例会制度、现场安全巡查制度，并邀请行业专家对项目每月至少开展2次安全检查，切实强化现场安全文明施工管理。二是集团在开展日常安全检查、党委班子每季度带队督查的基础上，积极引入“第三方”参与检查。

针对盐海动车被罚款、高铁枢纽工程被责成整改事宜，集团已将其纳入2021年2月份开展的年度安全生产考核工作中，对所属的黄海集团、铁投公司进行扣分。

针对监管浮于表面问题，集团加大对下属单位的安全监管力度，从加强组织领导上发力，以领导亲自部署推动重点工作，以领导督查强化工作落实，推动各单位落实安全生产主体责任。

13. 关于“公交公司至今还未配备交通运输类注册安全工程师，在建立完善人员安全职责、特种作业管理、应急预案等方面规章制度进度缓慢”问题的整改。

一是聘请集团安全部副部长陈美珍同志为公司注册安全工程师。二是进一步加强制度建设，建立《安全生产责任制度》《安全生产事故隐患排查治理制度》《特种作业管理办法》《违章处理规则（试行）》等十多项规章制度。

14．关于“抓‘关键少数’不够得力。集团党委抓党风廉政建设工作还不够系统深入，针对性专题研究部署少”问题的整改。

一是严格执行《2021年度全面从严治党主体责任清单》；二是在集团2021年度党风廉政大会上，研究部署集团全年党风廉政工作，与各部门、各基层党组织层层签订党风廉政建设责任书；三是在月度例会，部门会议中对党风廉政工作提要求，在重大节日前夕，在集团网站、微信公众号上发布廉政信息，做好各层各级提醒约谈工作，并配合派驻组开展督查工作。

15. 关于“党委书记‘第一责任人’责任、班子成员‘一岗双责’实化细化不到位，部分下属企业党组织和党员领导干部纪律规矩意识不够强，个别单位主要负责人存在违规违纪问题”问题的整改。

一是集团班子成员对照主体责任清单，从严履行“一岗双责”；二是将各类党纪党规的学习纳入中心组学习、党员统一活动日等主题学习中。三是根据《廉政谈心提醒教育制度》，将谈心提醒工作常态化，每逢重大节日，向全集团发布作风建设规定的相关要求，狠抓监督执纪。

16.关于“抓‘压力传导’不够到位。集团党委未建立党风廉政监督检查机制，未开展年度专项考核工作，尤其是在压实下属企业党组织主体责任方面缺乏针对性措施。责任分解细化不够到位，压力传导层层递减”问题的整改。

一是印发《集团2021年度党风廉政建设责任制考核实施细则》；二是定期对集团直属各基层党组织进行党风廉政建设工作检查，并将考核结果运用到年终评优中。三是严格执行《集团工作责任追究制度（试行）》。

17. 关于“抓‘正风肃纪’不够严格。集团党委处理违纪违规问题主动追责、严格问责不够，存在不敢动真碰硬、怕得罪人的现象”问题的整改。

一是严格落实全面从严治党主体责任，结合“510”活动，廉政档案填表工作，加强廉政风险点和重点岗位人员的排查。二是警示教育常态化，重点突出敏感时间节点和节假日期间的重点管理。三是认真梳理集团系统近三年党员干部违规违纪的台账资料，分析研判、查摆问题、总结经验，不断提升纪检条线工作人员履职尽责能力；四是严格落实市纪委监委《盐城市受处分党员干部教育帮扶工作实施办法（试行）》文件要求，建立受党纪处分人员帮扶教育工作台账，确保教育帮扶工作落到实处。

18. 关于“部分下属企业党组织和纪检监督部门主动监督执纪意识不强，开展工作主要是等群众举报、靠上级交办，主动发现问题，用好‘四种形态’做得不够”问题的整改。

一是每月填报纪检岗位人员履职表和线索处置汇总表，汇报各基层纪检条线人员工作开展情况。二是利用机构改革优化支部建设，对纪检队伍进行选优配强。三是定期对下属单位进行党风廉政工作检查，将监督执纪“四种形态”运用到日常的监督管理中，善于将问题抓早抓小，实现治病救人的目的。

19．关于“工程项目管理制度制定不及时不规范。集团2020年6月才制定工程项目管理制度和招标采购管理办法，其中招标采购管理办法将‘直接发包’定为招标采购方式，不符合相关规定”问题的整改。

一是整理汇总各部门及实施主体意见，结合巡察整改要求，进一步完善集团招标管理制度，加强过程监管，优化审批流程。二是明确集团招标采购方式为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等。

20．关于“部分工程项目未对外公开招标。集团招标中心备案的2017年以来招标采购项目555个，应公开未公开招标的项目162个，占总数的29.19%”问题的整改。

严格执行《市属企业经营管理“十条红线”》的要求，目前集团所有内部招标项目均在集团网站公开发布招标公告，做到应招尽招。

21．关于“工程项目招标不规范。有的项目甲方评委比例偏高，快速路网建设优化工程跟踪审计服务项目和高铁枢纽东广场土方清运项目评委全部是甲方人员。有的项目招标文件推荐品牌程序不规范”问题的整改。

一是完成《招标采购管理办法》的修订，在制度中明确甲方评委比例，集团内部招标项目评标委员会由甲方代表及外聘专家组成，成员为三人以上单数，其中外聘专家数量不得少于总数的三分之二，外聘专家在集团专家库中随机抽取，由集团党群部（主体办）监督。二是今年二月初向社会公开征集评标专家，三月初完成集团评标专家库的建立，总人数超300人。所有内部招标项目评委组成已按最新要求执行。三是各项目的推荐品牌需经第三方咨询单位审核，重大项目还需召开品牌审查会，邀请各专业专家参与评审，由集团党群工作部（主体办）进行全程监督。

22．关于“工程合同管理不够到位。有的项目合同签订不及时”问题的整改。

一是所有项目招标完成后及时跟各项目专班对接，移交招投标档案资料；二是印发《关于进一步贯彻落实建设项目法人责任制的通知》（盐交投工〔2020〕5号），并制定《建设工程项目月报制度》（盐交投工〔2020〕6号），明确将依法依规履行基本建设程序贯彻项目建设始终，不得擅自简化基本建设程序；三是加强对项目台账的监督检查工作，督促各工程项目单位做好项目合同的收集管理工作。

23．关于“快速路网范公路南延地面辅道完善、西环路节点改造提升工程2020年10月27日进场施工，至12月6日巡察组询问时仍未签订施工和监理合同”问题的整改。

已签订施工和监理合同，将加强合同管理与执行，严格按程序开展项目建设。

24. 关于“有的项目履约保证金未足额收取，个别项目甚至未收”问题的整改。

目前所有招标项目均按要求足额设置履约保证金。在招标完成后，及时与各项目负责人对接，要求中标人及时缴纳履约保证金。

25．关于“工程施工管理不够严格。一些工程存在‘边勘查、边设计、边施工’现象，高铁枢纽东广场现已启用，但在项目实施过程中，施工图纸滞后，截至本轮巡察进驻时部分图纸仍未齐全，部分图审手续没有办理。高铁枢纽西广场项目，建设和监理单位监管不够到位”问题的整改。

三月份已完成东广场剩余施工图出图，此部分图纸经与盐城市图审专家交流后，因不涉及重大变更，无需再进行图纸审查，东广场设计工作整改完毕。

26．关于“解放路BRT站台改造出新项目未组织验收即投入使用”问题的整改。

解放路BRT站台改造出新项目正在试运行，2021年3月底已进行预验收。

27. 关于“公车管理不严格。有的企业未按规定执行定点加油，有的企业公车加油记录缺失，加油费用明显偏高，与行驶里程不符，有的长期租用车辆单月百公里油耗高达58升”问题的整改。

严格要求各单位、各部门认真执行各项规定要求，并联合市纪委监委派驻集团纪检监察组，常态化开展“三公经费”等专项督查，根据督查反馈问题，及时整改，举一反三。

28. 关于“费用报支不够规范。集团系统差旅费、工作餐、培训费、会务费等报批把关不够严格，有的缺少审批手续和附件”问题的整改。

今年四月会计核算中心预算室已通过室会议对集团制度及各项规章制度进行了传达和宣贯，严格执行各项费用支出审批程序。

29. 关于“个别下属企业存在违规发放薪酬情况。近三年来，交控集团系统年薪制人员社保、公积金个人缴纳部分全部由单位承担，违反了薪酬管理制度规定”问题的整改。

按照市国资委有关市属企业负责人经营业绩考核实施办法和市属企业工资总额管理暂行办法等最新规定，按照“能上能下、能进能出、能高能低”和“以岗定岗、岗变薪变”原则，严格执行集团《薪酬管理规定（暂行）》《年薪制人员管理规定（暂行）》，依法从员工工资中代扣代缴应由员工本人承担的各项社会保险费用。

30．关于“集团系统少数党员干部在指导推进工作过程中满足于交任务、听汇报，到基层企业调研少。集团有的部门存在‘行政化’‘机关化’倾向，要求下属企业填表格、交材料多，听取基层呼声建议少”问题的整改。

一是将整治各类形式主义、官僚主义与党史教育学习相结合，并与正在开展的“正风肃纪看机关”专项活动与整治形式主义、官僚主义紧密配合，不断提高机关各项工作的效能。二是不断细化作风建设的日常各项工作，将官僚主义形式主义的整治工作融入日常、抓在经常。精简材料表格报送的次数，并按照集团督查工作安排，每月定期到下属板块指导工作开展，积极为各级板块解决各类现实矛盾和问题。

31．关于“党的基层组织建设和党员教育管理有所欠缺。基层组织建设抓得不够扎实。集团党委对下属党组织日常管理还不够严格，缺乏常态化监督检查、跟踪落实、考核问责工作机制”问题的整改。

一是印发党建工作要点、党建工作考核细则、意识形态工作考核细则、党支部标准化建设工作等台账；二是印发集团党员年度培训计划，参加国资委党支部书记培训班，组织党务干部到市委党校参加专题培训，严格按照细则开展工作，对基层党组织定期监督检查，将考核结果纳入年终评优依据。

32. 关于“交控集团党委一、二、三、四党支部换届、公交公司退休党支部撤销没有经过上级党组织研究批准；基层组织设置不尽合理，以集团二级公司为单位设置党支部，不利于其下属单位党员集中开展支部活动”问题的整改。

集团各级基层党组织已调整，新成立两个支部和其他支部的改选工作已经完成，下步将严格按照各项规定做好支部的动态管理。

33．关于“党内政治生活不够严肃。集团党委民主生活会存在应付了事现象，班子成员开展批评与自我批评不够到位，查摆问题共性多、个性少；党员领导干部参加双重组织生活少；部分支部‘三会一课’制度执行不到位，活动记录不全”问题的整改。

年内已相继召开两次党委班子专题民主生活会，班子成员坚持亲手撰写对照检查材料，由党委书记亲自把关，相互批评见人见事，达到了红脸出汗的效果，同时根据规范党支部标准化建设工作台账，对支部“三会一课”进行规范，并定期开展监督检查，确保各项党内制度在基层得到不折不扣贯彻落实。

34. 关于“发展党员工作不够规范。有的支委会和支部党员大会研究发展党员、预备党员转正没有会议记录，有的临时党支部研究入党积极分子、党员发展对象，有的入党积极分子报备不及时，个别发展对象内审材料不规范”问题的整改。

针对发展党员工作的薄弱环节，在提高自身业务能力的同时，认真指导各基层党支部开展工作。对发展党员的每一个环节，做到严格程序、严格把关，积极指导各支部填报《党员内审材料》等相关材料，按照“谁培养谁负责”的要求，全程纪实，做到事实清、情况明、有据可查。已和市委党校对接，拟定党务工作实操培训计划，近期将组织实施。

35. 关于“集团党委未定期对意识形态工作开展研判分析”问题的整改。

制定党委意识形态专项整改方案，对意识形态工作存在问题，明确责任人，落实时间表，并加大督查考核力度，确保意识形态工作不断取得新成效。每半年分析研判一次集团意识形态工作，并在一定范围通报。

36. 关于“一些党员干部榜样意识不强、争先创优劲头不足”问题的整改。

结合党史教育学习，通过专题党课、讲座、公众号宣传、公交站台、车厢宣传等方式，加大向先进典型和模范学习的力度，充分调动了党员干部的榜样意识和争先创优的精神。

37. 关于“公交公司2015年共招聘大学毕业生27人，因工资待遇低，岗位无吸引力，到目前为止仅10人留任”问题的整改。

一是印发《管理人员任（聘）用管理办法（试行）》，建立了科学规范的选人用人机制。二是印发《薪酬管理暂行办法》，对分配制度进行改革，本次改革着重偏向公司管理岗位人员、高学历人才队伍、高技能技术、专业职称聘用及一线驾驶员岗位，提高薪酬待遇，并制定3年为周期的考核晋升机制，激励职工提升工作成效。三是公司干部人才队伍不断壮大，干部梯队逐步完善。2017年选拔任用2名中层副职；2018年选聘2名大学生村官，聘任为业务主管；2020年选拔任用4名中层副职；2021年选拔任用6名中层副职，聘任6名机关部室业务主管、16名各直属公司内设机构负责人（科队长）。截至2021年6月，科队长（含业务主管）及以上人员共77人，平均年龄45周岁，其中研究生1人、本科27人、大专39人、具有专业技术职称20人、技师2人。四是制定公司年度用工和人才招录计划，2019年招聘全日制大学生12名。五是建立公司人才库，为公司选用年轻干部及高技术管理人才提供坚强可持续的后备有生力量，2020年10月遴选4名全日制本科学历职工为公司管理人员。六是为吸引和留住高学历、高技能人才，公司实施了企业年金，巩固职工扎根企业、服务企业的思想意识。

38. 关于“集团党委对市委巡察国企发现的‘防范化解重大风险意识不强’问题，自我感觉还比较好，对照排查问题不深不实”问题的整改。

一是加强自我监管和解决力度。加强对企业各项重大投资的跟踪关注，从立项到实施做到全程把控，定期对集团内部各类投资项目进行摸查，做好资料归结工作，提前发现根源性问题，并在第一时间组织商讨解决。二是增强防控合力抓好机制创新。积极采用第三方风险评估办法，发挥第三方独立、公正、客观的特有优势，提前发现风险隐患。三是强化责任担当意识。定岗定责，确保任务和责任落实到人，落实到岗，把该负的责任负起来，对失责渎职行为严肃追责问责。

39．关于“一些问题整改虽然制定了相关措施和制度，但实际工作中没有完全执行到位。对2017年市委巡察公交公司反馈的问题没有进行跟踪落实和销号处理”问题的整改。

一是启用考勤系统，严格执行《职工奖惩管理办法》《职工假期管理规定》《职工考勤管理办法》，公交公司监督检查室对各单位、部室职工尤其是长期病假人员在班在岗情况进行督查。二是根据《管理人员任（聘）用管理办法（试行）》的相关规定，科学规范选人用人。截至2021年6月底，科队长（含业务主管）及以上人员共77人，平均年龄45周岁，其中研究生1人、本科27人、大专39人、具有专业技术职称20人、技师2人。三是对于2018-2019年实行年薪制的领导班子人员，期间其领取的通讯补贴，扣减实际使用的部分，剩余部分已在2021年4月份工资中扣除，另有1人现金退还。

40. 关于“巡察公交公司党委反馈的‘职工在编不在岗、长期病假’等问题整改不到位，问题仍有反复”问题的整改。

2020年经总经理办公会研究对长期病假人员（16人）作出如下处置：大病及病情较重人员（4人），由其个人向公司递交报告申请病养，发放最低工资标准的80%；暂待岗养病人员（5人），待公司有合适岗位，安排其转岗上班，暂待岗养病期间，发放最低工资标准的80%；返原岗位上班人员（2人）；返岗上班人员（4人）；因病辞职人员（1人）。

2021年，对暂待岗养病人员（5人）作出如下处置：大病及病情较重人员（1人），由其个人向公司递交报告申请病养，发放最低工资标准的80%；1人转门卫、3人转工勤员。2021年3月，考勤系统正式启用。严格执行《职工奖惩管理办法》《职工假期管理规定》《职工考勤管理办法》，公司监督检查室对各单位、部室职工尤其是长期病假人员在班在岗情况进行督查。

41. 关于“对市国资委相关文件精神执行不到位，交控集团2019年发行的票面年利率8%的8亿元永续中票仍未按要求清退”问题的整改。

经与市国资委、市财政局对接，高成本融资清退的范围为现承担的综合成本高于8%的融资。该笔现承担的成本为8%，不属于清退范围。并于2020年底，经市审计局审计认定。

（二）正在推进整改的问题

截至目前，共计35个问题正在整改过程中（含基本完成的问题），仍需深化整改。

1．关于“对党中央实施交通强国、省委建设交通强省的战略部署，理解和把握不够深透，对市委市政府提出的加强基础设施互联互通、以大交通支撑带动高质量发展以及‘城市发展先行军、民生幸福铺路人’的目标定位，领悟和践行不够到位”问题的整改。

一是滨海港铁路支线项目正在按时序进度推进，截至目前完成投资约8.5亿元。二是滨淮高速项目初步设计概算已取得省交通厅审查意见；高架项目市区快速路网建设优化工程基本完成；城北片区快速路网提升工程施工图已完成，临建基本完成。三是盐丰一期项目顺利推进，盐丰二期项目（343国道段）已取得初设批复。盐阜项目已取得工可批复，预计7月取得初设批复。四是正在统筹推进全市充电桩建设。五是市区开放大道和新都路BRT站台建设项目已完成专家图纸审查工作，并将前期施工手续提交至各相关部门审批。正丰公交枢纽已完成基层及围墙建设，高铁站公交停车场已完成清表及办公楼桩基。六是盐城市区SRT一号线已于4月16日正式开通试运行，中车公司正逐步实现本地化生产，加快推进配套企业的落地工作。

2．关于“集团系统改革发展定位不够明确，在聚焦主责主业、培植交通产业上，未能做到与推进重大交通基础设施建设同向发力，在加快项目建设、提升造血功能上力度不大、劲头不足、亮点不多”问题的整改。

一是完成“十四五”规划初稿，并经集团党委会审议通过，目前正在修改；二是完成二级板块组织架构调整，人员全部到位；三是在集团所属的三个商业类板块中各选择一家企业进行经理层任期制和契约化管理试点工作，形成实施方案。集团拟定《市交投集团所属二级及以下子企业经理层任期制和契约化管理暂行办法》和《经理层成员任期制和契约化管理考核实施细则》，已完成意见征集工作。

3. 关于“落实中央、省市委关于保障农民工工资的要求不够得力，近三年来，集团系统仍有涉及农民工工资的反映和投诉发生”问题的整改。

一是印发《关于进一步做好保障农民工工资支付工作的通知（盐交投工〔2020〕9号）》《农民工工资支付保障工作方案》（盐交投工〔2021〕1号），推进保障农民工工资支付工作落实。二是根据《保障农民工工资支付条例》的规定，在招标文件、施工合同中明确工程款计量周期、工程款进度结算办法以及人工费用拨付周期等；工程款支付担保工作正在与财务部对接；三是以盐丰一期项目为依托，多次邀请市交通运输局、市劳动监察支队检查指导，完善相关台账资料，在集团各项目建设过程中起到示范与指导作用。

4．关于“集团党委落实全市加强国企高质量发展会议精神思路不宽，在围绕如何推动企业高质量发展、培育自主产业、实现可持续发展等方面思考研究不够。集团层面的党员干部平时主要忙于完成交办任务，对提升主营业务能力、拓展盈利空间、增强集团发展后劲的思考、举措不多”问题的整改。

一是三级架构改革调整已全面落实到位，名校优生名单已公示结束；部门与板块的交叉任职，已实施到位。二是形成有效的月度督察工作制度，强化目标管理及通报。三是完成合资公司专项调研方案，督促新设的混改企业按规范组织召开股东会、董事会，规范企业治理运营，同时启动国企改革三年行动，推动商业类企业“一企一策”发展。

5. 关于“集团工程建设资质较低，专业技术力量不足，核心竞争力欠缺，参与重大交通工程项目建设的能力不强”问题的整改。

一是集团于今年3月引进16名工程管理专业技术人才，集团工程管理部积极配合人力资源部开展新入职员工培训。二是与华设设计集团、中铁四局集团成立合资公司，加强交流协作，学习大型企业的发展和管理经验；三是集团积极参与市场化竞争，下属监理公司中标建兴高速泰州一标项目。

6．关于“经营管理质效不够高。集团重项目建设轻经营质效，整体盈利水平偏低，2020年前三季度，营业收入和利润总额与上年同期相比分别下降30.2%和75.1%”问题的整改。

结合《经理层成员任期制和契约化管理考核实施细则》，制定考核细则及管理方案。有关通知文件已下发，黄海板块已形成酒店职业经理人具体方案，绿阳板块已初步形成总体方案。

7. 关于“经营风险防控不到位。集团对下属企业贸易风险监管不够重视，对下属企业的经营决策未形成有效的约束机制”问题的整改。

一是今年5月，配合市国资委完成了贸易专项检查工作；二是根据板块整合方案，重新筹划确定贸易工作实施方案；三是印发《应收账款管理办法》，完成贸易信用风险管理制度的健全。

8. 关于“集团合同监管机制不健全，对合同条款审核把关不严，三年来因合同审查不到位等原因发生涉法涉诉事项33件”问题的整改。

一是拟定合同管理办法初稿，待上会审议后发布；二是五月出台了集团《双重法律审核重大事项清单（2021版）》；三是牵头组织召开了盐海动车系列案件的集中研判会，会同黄海集团领导班子和外部律师对案件进行详细研究；四是已完成梳理“回头看”工作，形成案件分析报告，制定《法律事务管理办法》。

9. 关于“集团对下属企业经营性项目招标管理不到位，下属企业所有经营性项目均未按制度要求报送集团招标中心备案，招标中心也未组织检查，一些项目化整为零、随意拆分，规避公开招标”问题的整改。

5月已完成集团招标采购管理办法的修订，并明确下属企业自主实施项目实施前，填写招投标项目有关情况报告表报送招标中心予以备案。目前各板块公司正在进行组织架构优化调整，招投标制度仍在完善中。5月抽检了黄海通市民卡公司华为存储服务器询价采购项目及交投公司响水服务区改造工程直接发包项目。

10. 关于“紫阳集团生鲜贸易占用资金1.26亿元。内部管理还存在薄弱环节”问题的整改。

一是已全面停止紫阳贸易，提交公安部门介入调查，同步落实律师采取风险代理方式开展商账追讨工作；二是根据板块调整最新情况，优化贸易工作方案、调整并加快非主业贸易。

11. 关于“集团系统制度建设相对滞后，内控制度不够健全，有的执行还不够得力，一些部门和企业还存在管理的盲区弱项”问题的整改。

已在汇编整理的28项核心管理制度、19项配套管理办法基础上，出台《机关绩效考核规定（暂行）》《人力资源管理办法（试行）》《建设单位分包管理办法》《隐蔽工程验收监督管理办法》《建设工程项目月报制度》《建设工程项目计量支付管理实施细则》《安全生产责任追究制度（试行）》《安全生产责任制度（试行）》《安全生产隐患举报奖励制度（试行）》《薪酬管理规定（暂行）》《年薪制人员管理规定（暂行）》《双重法律审核重大事项清单（2021版）》；今年5月修订《招标采购管理办法》《合同管理办法》初稿拟制已经完成，待上会审议后发布。《法律事务管理办法》（计划七月底完成），《合资公司管理办法》（计划7月底完成），《房产出租管理办法》《招商引资工作实施方案》（计划7月底完成），同时，针对制度制定的盲区和弱项，邀请市司法局专家进行专业讲座，提升制度制定的准确性和适配度。进一步梳理制度流程，实现OA管理全覆盖、全监控，做到“流程可溯、节点固定”。积极开展督查督办工作，对集团重点工作、重点项目以及交办任务进行督查，每月形成督查通报，同时对制度执行中易出现的风险点及时开展专项督查。

12. 关于“建设现代企业制度步伐不快。集团党委深化改革的主动性不强，党的领导融入现代企业治理结构不够深入，未能建立起有效的制衡机制”问题的整改。

一是正在修订集团“三重一大”决策制度。二是4月16日集团二级板块班子成员到岗，板块基层党组织改选已完成，下一步将积极谋划党建工作。 三是正在完善各级企业《章程》，并将党的建设写入公司章程。

13. 关于“集团公司法人治理结构不完善，党委会、董事会、经理层组成人员高度重叠，权责界限不清，外部董事履职行权不够充分，有时不通知外部董事参会”问题的整改。

一是正在修订集团党委前置规程、董事会议事规则和总经理办公室议事规则。二是按照市国资委的要求，正在加快建立“外大于内”的董事会结构。三是已与外部董事取得沟通和联系。

14．关于“产业整合不够到位。集团内部交控、铁投、公交等单位还是物理式组合，化学式融合不够，没有发挥出‘1+1>2’的作用。集团还未实现扁平化管理，仍存在‘僵尸’企业和‘空壳’公司”问题的整改。

一是二级板块班子成员任命完成，人员均已到位，已完成集团改革。二是随二级板块班子成员到位，已实现扁平化管理。 三是通知已发，在逐步开展前期准备工作。

15. 关于“混改成效不够明显，合资成立的华设智慧科技有限公司尚未实质性运营”问题的整改。

配合派驻纪检组开展对混改企业的专题现场调研走访工作，召开股东会预备会，就董事会，总经理会议议事规程、“三重一大”制度、财务、采购、薪酬等基本制度进行了初步讨论，待征询各有关职能部门意见定稿后，择期召开正式会议。

16. 关于“化解历史遗留问题举措不够多。集团少数党员干部缺少担当意识，对集团成立前交控集团发生的投资决策失误、经营损失等问题处理不够得力，集团系统矛盾化解的任务仍然较重”问题的整改。

分别完成了紫阳贸易集中约谈会、沐阳光伏项目座谈会，明确了工作专班专责处理有关历史积症，重大问题进展实现定期专项汇报。

17. 关于“受国家光伏项目补贴政策调整影响，沐阳公司光伏项目进退两难，若继续实施，则面临巨额运营亏损，若停止实施，则面临巨额违约赔偿；盐海动车垫付民企资金收不回，被迫收购民企资产，目前企业亏损严重；南洋跨境电商预付款订购大量国五平行进口车，国内多地已实施国六排放标准后，仍未报关入库，造成经营困难”问题的整改。

一是针对光伏项目不在集团主业主责范围内的现状，全面实施业务划转工作。积极与市国资委沟通，将已竣工并网的项目，划转给将新能源列为主业的其他市属国有企业；积极与市相关部门和属地政府沟通，将已招标正在实施、已开发未备案和已备案未招标的项目，整体划转给项目所在地的国有企业，纳入乡村振兴规划，继续推进实施；二是2020年8月引进职业经理人负责盐海动车公司日常管理，用专业的人干专业的事，截至目前，通过加大市场开拓力度，完善企业管理体系，企业精神面貌大为改观，力争今年实现扭亏持平；三是积极与海外供应商沟通解决南洋跨境电商平行进口车问题。

18. 关于“集团党委未及时制定出台‘三重一大’决策制度，有时对重大问题的决策会前讨论酝酿不够充分”问题的整改。

印发《集团党委前置研究讨论重大事项规程（试行）》《双重法律审查重大事项清单》，《集团“三重一大”决策制度实施办法》正在拟定当中，下步将严格按照相关制度严格执行。

19.关于“集团党委对下属企业‘三重一大’决策执行情况监管不到位，黄海集团将捷程公司注册资金由1000万元增加至2000万元，未提供董事会决议，无可研报告，未报市国资委审核备案”问题的整改。

根据国企改革三年行动最新要求，结合党委会前置研究重大事项清单制定的通知，于七月底完成落实“三重一大”制度修订工作，之后将出台《股权投资管理办法》。

20. 关于“中汽美途公司3377.89万元以资抵债事项无可研报告。黄海集团、紫阳集团存在拆分经营和工程项目，规避‘三重一大’审批流程等情况”问题的整改。

一是草拟《资产管理制度及房屋出租管理办法》，待过会后正式实施；二是出台《双重法律审核重大事项清单》，规范“三重一大”审批程序。三是通过统计112份典型合同，分成10余类典型业务，初步制定了21份合同示范文本，完成《合同管理办法》，强化合规性管理。

21. 关于“商务接待不够规范。集团存在接待无公函、无菜单，实际接待对象与填报申请对象不符，违规‘同城接待’等现象。个别下属企业仍然存在接待违规饮酒问题”问题的整改。

按照已修订的《“三公”经费管理办法》，对商务接待工作进行全过程监管，严把事前审核关和事后报批关，对不能提供接待依据的，一律不予审批；对上报材料中附件不全的，一律不予报销，对违规违法行为一律严格查处，对相关负责人一律严肃追责。

22. 关于“集团制定的考核细则与日常工作挂钩不够紧密，重票数、凭印象等现象依然存在”问题的整改。

按照国企改革三年行动中关于任期制契约化及职业经理人的要求，将考核目标进行定量化和任务化设定，严格任期考核，目前已初步完成酒店职业经理人方案，2021年底完成全部商业三级公司契约化签订。

23．关于“集团党委未及时建立舆情监测机制、制定舆情响应预案”问题的整改。

联合市电信公司，建立健全网络舆情监控收集机制，明确专人每天专门负责网络舆情收集工作，对网站、论坛等进行不间断巡查，针对网络及有关媒体上出现的关于集团工程建设、运营管理、民生服务等方面的事项进行研判，对出现的负面报道或者投诉等及时、耐心进行答复，同时，进一步加强与本地主流媒体合作，常态化宣传报道集团各项工作，及时准确发布信息。

24. 关于“集团舆论宣传阵地建设相对滞后，官方网站、微信公众号等宣传载体社会影响力不大”问题的整改。

针对集团宣传工作实际情况，认真研究其他优秀企业网站、微信公众号等宣传载体，取长补短，积极做好相关整改优化工作。目前，已制定两版网站改版方案。同时，主动对接市有关主流媒体，在年度宣传合作的基础上，进行网站、微信号管理、日常信息采编、宣传队伍培训等方面的深度合作，切实提高集团新闻宣传工作质效和人才队伍整体素质。

25．关于“未能结合集团实际，在培树先进典型和发挥示范引领作用上同向发力，对三年来涌现出的江苏好人、盐城好人、道德模范等，没有进行深度挖掘和充分宣传”问题的整改。

在集团内部加大先进典型事迹挖掘力度，并借助社会媒体、集团网站、公众号等宣传平台积极宣传报道，今年以来，在新华日报、交汇点新闻、盐阜大众报等各类媒体发布“盐城公交司机用行动守护国旗”“20个月宝宝高烧昏厥，出租车司机紧急送医”“古稀老人写感谢信致谢”等见义勇为、热心助人等宣传报道超30篇次。

26．关于“干部人才队伍建设缺乏长远规划。集团党委对干部人才工作统筹谋划不够，集团缺少法务、安全、工程建设、城市规划等相关专业人才”问题的整改。

一是通过月度工作例会对人才队伍建设与重点工作进行部署推进。二是印发《关于举办2021年干部职工系列培训班的通知》，年内举办6期培训学习活动。三是草拟集团“传帮带”实施方案，建立“以老带新、新老搭配”的人才培养机制。四是集团公开招聘和选调的28名法务、安全、工程建设等专业人才已经在3、4月份全部到岗，充实了集团的人才队伍。五是根据《江苏省盐城市面向全国部分名校引进2021年应届优秀毕业生工作公告》要求，分两批对报名人员进行沟通与考评，招入法务、安全、工程建设等专业优秀应届毕业生9名，今年5月14日至5月24日对招录9人进行公示。六是拟选调1名工程建设专业人才，正在走选调流程。

27. 关于“市场化引才举措不多，市国资委推行市属企业经理层成员任职制和契约化管理以来，集团仅盐海动车公司招聘了1名职业经理人。干部人才队伍梯度不够优化”问题的整改。

根据国资委要求，集团出台了《关于推行经理层人员任期制和契约化管理的通知》，通知明确的单位已逐步推行任期制和契约化管理工作，黄海集团和维景酒店已拟与职业经理人签订相立协议。近期，集团将出台《关于推行企业职业经理人制度建设的通知》，进一步加大企业经理层成员任期制和契约化管理的推进工作。

28. 关于“集团党委对干部人才队伍建设不够重视，干部梯度不合理，传帮带作用发挥不明显，有断档现象。集团机关部分重要岗位中层正职没有配备到位，主持部门工作的一些管理人员，有的经历阅历尚浅，有的专业能力与工作要求还有差距”问题的整改。

一是4月16日完成集团十余名优秀青年干部交流到一点岗位任职。二是“传帮带”活动通知近期将发文。三是集团将在今年下半年与北京大学、上海交大、浙江大学等知名院校合作举办3期培训。四是集团党群工作部牵头，与市委党校合作，5月31日举办第一期党务干部培训班，共30人参培，后续两批培训将于9—11月进行。

29. 关于“干部人才考核奖惩机制不完善。对一些专业水平高、市场开拓能力强的人才，有效激励不够，造成一些人才流失。对个别不胜任岗位要求、工作实绩差的人员也未能及时调整”问题的整改。

一是企业管理部、审计部正在对各单位进行考核审计，待结果出来后按照绩效考核规定进行兑现。二是根据“能者上、平者让、庸者下、劣者汰”的用人导向，3月至5月开展了两次干部选拔任用工作，提拔了20人；4月选择了一批优秀青年干部交流到一线岗位。三是出台《职称管理暂行办法（试行）》，提高了专业技术人才的薪资待遇。

30. 关于“集团系统内党组织和少数党员干部对巡视巡察等反馈问题整改思想不够重视，认识存有偏差。2017年市委巡察交控集团和公交公司反馈的问题，集团党委没有认真组织回头看。有的党员干部认为交控集团隶属关系发生变化，人员变动较大，存在新官不理旧账和侥幸过关思想”问题的整改。

印发《关于做好巡察整改工作“回头看”的通知》，推动巡察遗留问题的整改工作，进一步厘清责任，明确责任单位和责任部门，确保整改到位。

31．关于“集团党委对市委巡察国企发现的‘防范化解重大风险意识不强’的共性问题，自我感觉还比较好，对照排查问题不深不实”问题的整改。

根据《关于做好巡察整改工作“回头看”的通知》精神，逐条清理整改，并要求各问题整改单位和部门定期汇报问题整改情况。

32. 关于“问题整改责任压而不实，整改措施敷衍了事，有的问题边整边犯。对市委巡察国企反馈的共性问题，集团党委虽召开会议，但会上只是党委主要负责同志布置，其他班子成员没有充分讨论研究；集团党委对整改方案没有认真把关，方案中没有明确问题整改责任部门和责任单位，对集团明显存在的问题，没有列入整改方案”问题的整改。

根据《关于做好巡察整改工作“回头看”的通知》精神，逐条清理整改，并要求各问题整改单位和部门定期汇报问题整改情况。

33．关于“一些问题整改虽然制定了相关措施和制度，但实际工作中没有完全执行到位。对2017年市委巡察交控集团反馈的问题没有进行跟踪落实和销号处理”问题的整改。

对于已经整改完成的49项问题，在制度层面进行长期坚持，对于未完成的两项问题，将要求责任单位说明情况，制定整改措施，确保问题按时解决。

34. 关于“对市委巡察国有企业面上的共性问题，集团党委整改还未见底，仍有欠账。2017年市委巡察交控集团反馈的公司‘空壳化’现象比较严重问题，‘江苏盐海现代物流公司’等‘空壳化’公司至今仍未整改到位，反馈的‘三重一大决策程序不严’‘少数班子成员对下属公司指导管理不力，部分企业经营管理不善，亏损现象比较严重’等问题仍然存在”问题的整改。

一是关于盐海物流公司，已开展清算前的财务核清工作，对其下属实质运营的两个子公司进行股东变更后，开始税务注销及有关核销公示；二是绿阳房地产（盐城）公司已与5月27日开展注销公告，公告期至2021年7月10日，公告结束后，进入正式注销程序；三是已完成各二级板块监事会调整建议方案，形成监事会办公室工作细则初步意见待会议审定。

35. 关于“紫阳集团等企业仍然违规开展融资性贸易，绿阳集团和沐阳公司开展的石油和黄铜贸易与主责主业不符。集团党委对巡视巡察等反馈问题整改没有做到举一反三，进一步完善相关规章制度，建立起相互衔接、相互制约的长效工作机制”问题的整改。

一是紫阳贸易已全面停止，财务核清工作已完成，同步落实律师采取风险代理方式开展商账追讨工作；二是根据板块调整最新情况，优化贸易工作方案、调整并加快非主业贸易清理工作，初步方案已完成。

三、下一步全面推进整改计划

集团党委将深入贯彻落实上级决策部署，旗帜鲜明讲政治，进一步严格党内政治生活，推动党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，围绕市委巡察反馈意见，深入抓整改、抓推进、抓落实。一是继续抓好整改工作，确保件件有着落。坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放，对已基本完成的整改任务，继续巩固整改成果。对列出整改时限的任务，持续跟踪推进，确保按时完成整改，取得实效。二是注重建章立制，构建管用的长效机制。在抓好整改的同时，注重治本，注重预防，建立健全相关制度规范。注重运用好巡察成果找差距、补短板，推动改革，促进发展。三是强化管党治党的政治担当，持之以恒推动全面从严治党向纵深发展。进一步提高政治站位，落实党委政治责任，进一步严明党的纪律和政治规矩，持之以恒抓好中央八项规定精神的贯彻落实。四是加强日常督促检查，坚持不懈推进“四风”问题整治，不断巩固和扩大整改落实工作成果。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0515—69007016；电子邮箱ycjtdqb@163.com。

中共盐城市交通投资建设控股集团有限公司委员会

2021年7月20日